Logboek Mythe 2020

Team 5

Sprint 1

Woensdag 6/5/2020(D/M/Y)

We gingen vandaag als team onze top 3 mythes uitkiezen en daarna kregen we te horen welke mythe we kregen en dat werd de Holy Grail. Na dat we wisten dat ons project de Holy Grail werd hebben we een game design document aangemaakt zodat iedereen het concept weet en er geen onduidelijkheden zijn.

Donderdag 7/5/2020(D/M/Y)

We zijn vandaag begonnen met onze eerste echte daily standup. We hebben in deze standup het game design document besproken en we hebben vastgesteld dat iedereen eens is met het concept van de game. We hebben ook besproken wat we vandaag gingen doen de programmeurs (Roy Dupon, Timo Brandt en Jordi van der Lem) gingen aan de slag met de github repository opzetten en de documentatie maken van Werkproces 1.

Vrijdag 8/5/2020(D/M/Y)

In de daily standup van vandaag hebben we besloten om het hele game design document af te maken. Er moest alleen nog art in en gemaakt worden, zodat we kunnen laten zien hoe onze gameplay er uit ziet.

Maandag 11/5/2020(D/M/Y)

De programmeurs zijn vandaag begonnen met de eerste sprint backlog userstories uitwerken in code, zoals traps, puzzels en movement maken. De artists hebben vandaag de hele style uitgedacht en zijn begonnen aan de eerste 3D modellen.

Dinsdag 11/5/2020(D/M/Y)

De artists gingen vandaag veder met het maken van props zoals: een openhaard, kaarsen, frames en stenen. Timo ging vandaag meer traps maken zodat er meer derversiteit in de verschillende traps is. Roy begon vandaag met de blentry aan de praat krijgen zodat de animaties goed in elkaar overlopen en Jordi ging verder met de tijd puzzel.

Woesdag 11/5/2020(D/M/Y)

De artists hebben vandaag heel veel props afgemaakt en die in github gezet met hulp van Jordi. De programmeurs hebben de meeste mechanics van sprint 1 afgemaakt vandaag, zoals de traps, wallclimbing en puzzels.

Donderdag 11/5/2020(D/M/Y)

De programmeurs hebben vandaag alle mechanics bij elkaar gevoegt en begonnen met een soort tutorial level te maken. Ook zijn de mechanics van de traps gefinetuned. De wall climb mechanic is nu gebruikbaar. We hebben ook in het tutorial level light toegevoegt waardoor het al meer voelt als een ruine. De artists zijn vandaag veder gegaan aan de animaties van de speler. Ook zijn ze vandaag begonnen aan nieuwe props maken.

Vrijdag 12/5/2020(D/M/Y)

We hadden vandaag de Sprint 1 review. We hebben al ons werk gepreseteerd aan de twee docenten die er waren. Dus we hebben onze prototype van de game laten zien en daarna gingen we het concept vertelen doormiddel van ons game design document te presenteren. Nadat we klaar waren met de sprint review hebben we als groepje besproken wat ze goed vonden en wat beter kon en hebben we gelijk nieuwe afspraken gemaakt.

Sprint 2

Maandag 18/5/2020(D/M/Y)

We zijn vandaag begonnen aan de nieuwe sprint (sprint 2), dus we begonnen eerst de feedback te verwerken van sprint 1 review. We hebben de trello geupdate en de userstories aangepast op aanvang van de review. We hebben ook een Under review kaart aangemaakt op trello, zodat we kunnen checken of alles voldoet aan de Defenition of Done.

Dinsdag 19/5/2020(D/M/Y)

We hadden allemaal veel andere lessen vandaag waardoor er niet veel aan het project gewerkt kon worden. Maar er zijn wel een paar dingen gedaan zoals bvb bug fixes voor de rock shooting trap.

Woensdag 19/5/2020(D/M/Y)

Vandaag zijn we weer echt begonnen met programmeren en art maken. Timo ging vandaag een patern maken voor de tiles waar je zich moet manouveren, Roy ging vandaag veder aan de klim mechanics van de player movement en Jordi ging starten met het maken van een UI assistend waar je text in kan zetten en dan vervolgens het laat zien ingame. Tom ging vandaag beginnen met het echte model maken van het character, Julian begon vandaag aan de muren van de ruïne, Dajenka ging vandaag beginnen aan de spikes voor de spike trap en Aitana begon vandaag aan de tiles voor de rock shooting trap.

Maandag 25/5/2020(D/M/Y)

Vandaag hadden we bijna alleen maar mythe waardoor we veel voortgang hebben geboekt vandaag. Timo heeft vandaag het hele tile check system afgemaakt dus nu is de rockshooting trap bijna af. Roy heeft de climb mechanic bijna af je kunt nu naar links en naar rechts klimmen van punt tot punt en hij is nu bezig dat je naar boven en beneden kan klimmen. Jordi heeft de UI assistend vandaag bijna helemaal kompleet afgerond. Tom heeft vandaag het eerste model gemaakt voor de player, Julian heeft een model van een muur gemaakt die alleen nog in Unity gezet moet worden. Dajenka heeft vandaag schetsen gemaakt voor de spikes en ons als groep laten kiezen welke het beste was en ging dan gelijk modelen en Aitana ging vandaag ook schetsen maken voor de tiles.

Dinsdag 26/5/2020(D/M/Y)

Vandaag hadden we allemaal weer een lesdag waardoor er niet veel gedaan is aan Mythe. De artists gingen vandaag een paar modelen anders maken doormiddel van instances en de developers hebben kleine dingen toegevoegt zoals: als je op een tile loopt gaat hij naar beneden, Klim mechanic bugs gefixt en begonnen met onderzoeken hoe je met JSON files moet werken in Unity C#.

Woesdag 27/5/2020(D/M/Y)

Vandaag ging Timo aan object pulling voor de stenen in de stenen trap zodat het minder laggy word. Roy ging een jittering bug verhelpen in de player climb mechanic. Jordi ging vandaag starten met JSON files te implementeren in de UI assistend. Tom ging weer verder aan het model van de player, Julian ging vandaag het model van de muur die hij had gemaakt werkend krijgen in Unity, Dajenka ging vandaag de spike trap afronden door hem in Unity te zetten en Aitana ging beginnen voor het model van de tiles.

Donderdag 28/5/2020(D/M/Y)

Timo heeft vandaag in de ochtend de object pooling afgemaakt, waardoor als je de trap activeert het niet gaat laggen. Roy heeft een erg vervelende bug gefixt waardoor nu de playerklimbing voledig werkt. Jordi heeft vandaag zijn licht systeem afgemaakt, dus nu als je in de buurt komt van de torches gaan ze aan en als je weg loopt gaan ze uit. Julian heeft vandaag alle muren afgerond en in unity gezet. Tom ging veder aan zijn player model. Aitana had vandaag texures gemaakt voor de tiles en Dajenka heeft de spikes afgemaakt en geimplementeerd in Unity. Veder zijn een groot deel van de muren vandaag gereplaced met de nieuwe muren van Julian, maar omdat de muren niet op de juiste manier gemaakt waren veroorzaakte het veel lag en hebben we niet alles gereplaced.

Vrijdag 29/5/2020(D/M/Y)

We hadden vandaag de Sprint 2 review. We warden gereviewed door Nico en een beetje door Erik. We hadden voor vandaag een presentative gemaakt waar we alles lieten zien wat we in sprint 2 hadden gemaakt, zoals: prototype, documentatie, models en code.

Sprint 3

Dinsdag 2/6/2020(D/M/Y)

We zijn vandaag begonnen met het updaten van de trello zodat alle nieuwe onderdelen die we willen maken duidelijk zijn en iedereen weet wat hij moet doen. Hierna is Timo begonnen met het maken van een Scythe trap, Roy is begonnen met een vuur trap, Jordi is begonnen met het maken van een nieuwe puzzel waar objecten zoals muren kunnen bewegen. Alle artists gingen vandaag alle 3d models unwrapen zodat het getextured kan worden.

Woensdag 3/6/2020(D/M/Y)

Vandaag hadden en we allemaal een hevige school dag waardoor er niet veel gedaan is aan het project maar er zijn wel een paar dingen gedaan zoals: Timo heeft de Scythe trap bijna afgemaakt, Roy heeft de fire trap ook bijna af en moet net als de scythe trap alleen nog gefinetuned worden. Jordi heeft een groot deel van de object movement voor puzzels gemaakt en de artists hebben nu bijne elke model geunwrapt.

Donderdag 4/6/2020(D/M/Y)

We zijn de dag begonnen met naatuurlijk een daily standup net als elke andere dag, alleen na deze daily standup hebben we de Sprint Retrospective 2 review opgenomen, waar we per punt weer gingen bespreken wat we nog kunnen verbeteren voor sprint 3.

Vijdag 5/6/2020(D/M/Y)

Timo is vandaag begonnen met een nieuwe trap en heeft ook de Pandulum blade trap af gemaakt. Roy heeft de fire trap afgemaakt vandaag. Jordi heeft vandaag vedergewerkt aan de bewegende objecten. Tom ging vandaag veder met de player animaties. Julian heeft vandaag de fire trap model + de pendulum blade model gemaakt en in unity gezet. Aitana en Dajanka zijn vandaag begonnen aan de texures van de muren en de grond.

Maandag 8/6/2020(D/M/Y)

Timo heeft vandaag het beweeg script van de muren herschrijven zodat het werkt op elke muur. Roy ging de laatste finetuning doen voor de fire trap. Jordi heeft vandaag audio gemaakt en toegevoegt in bepaalde onderdelen in de game. Tom ging vandaag weer veder met de animaties van de player. Julian ging wat props maken om het level op te vullen zoals een kleed en en banner en Aitana en Dajenka hebben vandaag de muren texures helemaal afgemaakt.

Dinsdag 9/6/2020(D/M/Y)

Timo is vandaag begonnen met level 1 maken. Roy is vandaag reacearch gaan doen naar scriptable object voor het inventory system die later gemaakt gaat worden. Jordi is vandaag begonnen aan een rollende bal val en is ook veder gegaan aan zijn bewegende objecten val. Tom heeft vandaag de player animatie ready gemaakt. Julian heeft 3 nieuwe models gemaakt een nutela pot een stukje kouwgom en een banana. Aitana is vandaag begonnen aan de ton texture en Dajenka is vandaag begonnen met het unwrapen van niewe models die Julian heeft gemaakt.

Woensdag 10/6/2020(D/M/Y)

Vandaag heef Timo een groot deel van level 1 gemaakt en ook een heel nieuw 2de level gemaakt in de vorm van een doolhog. Roy heef vandaag een inventory system gemaakt en een scene manager waardoor je naar de volgende levels kan. Jordi heeft vandaag de rollende ball trap en de cube puzzel afgemaakt. Tom heeft vandaag de idle en de walk animatie gemaakt en Julian is veder gegaan aan de klim animatie. Aitana en Dajenka hebben vandaag weer nieuwe texures gemaakt zoals de Pedulum blade, houten balk, houten ton en het houten dak.

Donderdag 11/6/2020(D/M/Y)

Timo heeft vandaag de enviorment van level 1 helemaal afgemaakt en een paar traps geimplementeerd in level 1. Roy heeft vandaag een script gemaakt die ervoor zorgt dat alleen objecten in een bepaalde radius om je heen alleen zichtbaar zijn, ook heeft hij de traps van level 1 verbeterd zodat je niet zomaar langs traps kan lopen. Jordi heeft vandaag level 2 gevuld met traps. Tom heeft vandaag een ren animatie gemaakt. Julian heeft vandaag een klim animatie gemaakt. Aitana heeft vandaag de textures van de Nutella, kauwgum en van de bannaan afgemaakt en Dajenka heeft een presentative voor sprint review 3 gemaakt.